# План доработки и TRL Family Guard

Предварительная самооценка команды — TRL 4: интегрированные компоненты проверены в контролируемой локальной среде. Работают банк, добровольное семейное согласование, банковская проверка, файловая аналитика и мониторинг получателей; Docker-сценарий и восстановление данных подтверждены существующими отчётами.

Оценка опирается на понятие проверки взаимодействующих компонентов из шкалы NASA TRL (сверено 13 октября 2026 года). Следующие этапы ниже — адаптация команды к банковскому ПО. Это самооценка, а не сертификация; специальной шкалы в изученном положении конкурса не найдено.

# Ограничения текущей версии

Данные, родство и деньги тестовые; eGov и платёжные сети не подключены.

Правила демонстрационные; эффективность на банковских данных и обученная ML-модель не подтверждены.

Средства в ожидании не резервируются; срок проверяется при запросе к API, фонового обработчика нет.

SQLite и аналитика работают в одном процессе; многопроцессное масштабирование не поддерживается.

Внешние уведомления, банковский пилот и нагрузочная оценка отсутствуют; локальные браузерные сценарии проверены, конкурсное выступление требует репетиции.

# Дорожная карта

| Цель | Доработки | Критерий перехода |
| --- | --- | --- |
| Завершить конкурсный показ, без повышения TRL | Отрепетировать интерфейсы и сценарий; подготовить внешнее демо или видео; зафиксировать опубликованный commit и доступ жюри | Воспроизводимый показ и проверяемые ссылки без неподтверждённых заявлений |
| TRL 5: испытания в среде, близкой к банковской | Согласовать с партнёром сценарии, обезличенные данные и требования; откалибровать правила; проверить пользователей, нагрузку и безопасность | Отчёт с фиксированной выборкой, precision/recall/F1/PR-AUC, ложными тревогами, задержками и ошибками; пороги приёмки согласованы до испытаний |
| TRL 6: демонстрация полного прототипа на согласованном стенде | Разрешённые банковские sandbox API; внешние уведомления и фоновые сроки; отказоустойчивость и выбранная с партнёром стратегия хранения/масштабирования | Сквозной сценарий с внешними интеграциями; отказы и восстановление не обходят согласование и не создают двойных проводок |
| TRL 7: ограниченный пилот | Пилот с банком, мониторинг, эксплуатационные процедуры, работа с инцидентами и обратной связью | Отчёт пилота с наблюдаемыми результатами и утверждёнными процедурами эксплуатации |

Подключение ML — отдельная проверяемая гипотеза после появления подходящих данных: обучить модель, сравнить с правилами на фиксированном тесте и принять только при подтверждённой пользе. Наличие адаптеров само по себе не повышает TRL.

Для продвижения нужны банковский партнёр, согласованный доступ к данным и sandbox, backend/antifraud разработка и независимая проверка качества и безопасности. Сроки и бюджет определяются после согласования ресурсов. Промышленная готовность и снижение фактических потерь пока не заявляются.

Граница текущего релиза: mvp-release.md. Подробности демонстрации: contest-demo-script.md; подготовка размещения: contest-hosting-plan.md.